Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Архаринского муниципального округа

в 2025 году

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Архаринского муниципального округа по итогам 2025 года подготовлен в соответствии с Постановлением главы Архаринского муниципального округа от 17.07.2025 № 507 «Об утверждении Правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Архаринского муниципального округа», на основе представленных ответственными исполнителями муниципальных программ отчетов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

Информация о достижении плановых значений показателей муниципальных программ, структурных элементов, выполнении мероприятий представлена в Приложении № 2 к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Архаринского муниципального округа по итогам 2025 года.

- Финансирование муниципальных программ Архаринского муниципального округа в 2025 году.

В 2025 году на территории Архаринского муниципального округа осуществлялась реализация 10-ти муниципальных программ с плановым годовым объёмом финансирования -1346,98 млн. рублей, что на 21,5% больше по сравнению с 2024  годом (1108,6 млн. рублей), из них 593,8 млн. рублей (44 %) – средства бюджета муниципального округа,  753,2 млн. рублей (56%) – привлеченные средства, из которых:

85,8 млн. рублей – средства федерального бюджета (2024г. – 83,5 млн. рублей);

660,0 млн. рублей – средства областного бюджета (2024 г. – 563,0 млн. рублей);

7,4 млн. рублей - внебюджетные источники (2024 г. – 0,08 млн. рублей).

Объём фактического финансирования муниципальных программ округа в отчетном периоде из всех источников составил 1313,2 млн. рублей 
(2024 г. – 1039,6 млн. рублей) или 97,5 % от установленного годового лимита средств (2024 год-93,8%) из них:

654,0 млн. рублей – ассигнования областного бюджета или 99 % от лимита (2024 г. – 518,8 млн. рублей);

85,8 млн. рублей – ассигнования федерального бюджета или 100 % от лимита (2024 г. – 81,6 млн. рублей);

566,0 млн. рублей – средства бюджета муниципального округа или 95,3 % от лимита (2024 г. 439,2 млн. рублей);

7,4 млн. рублей – внебюджетные источники или 100 % от лимита (2024 г. – 0,08 млн. рублей).

1.1 Результаты освоения средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2025 году (из всех источников)

В объеме от 95 % и выше от установленного лимита средства освоены по следующим программам:

- МП «Обеспечение безопасности населения Архаринского муниципального округа Амурской области» -100%

- МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Архаринского муниципального округа Амурской области» -100%

- МП «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Архаринского муниципального округа Амурской области» - 99,7%

- МП «Развитие образования Архаринского муниципального округа Амурской области» - 99,3%

- МП «Развитие и сохранение культуры и искусства Архаринского муниципального округа Амурской области» - 98,3%

- МП «Эффективное муниципальное управление Архаринского муниципального округа» - 97,7%

- МП «Развитие транспортной системы Архаринского муниципального округа Амурской области» - 97,4%

- МП «Развитие сельского хозяйства Архаринского муниципального округа Амурской области» - 96,8%

В объеме от 80 до 95 % от установленного лимита средства освоены по программам:

- МП "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, использования муниципального имущества и устойчивого развития экономики Архаринского муниципального округа Амурской области» - 94,4%

МП«Модернизация жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды Архаринского муниципального округа Амурской области» - 90%

- Основные результаты выполнения муниципальных программ в 2025 году

МП «Обеспечение безопасности населения Архаринского муниципального округа Амурской области»

В рамках программы в 2025 году проводилась реализация мероприятий 1 проекта и 4-х комплексов процессных мероприятий.

По проекту Архаринского муниципального округа «Развитие системы видеонаблюдения» выполнено одномероприятие - оплачено обслуживание установленных камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город". Уровень достижения структурного элемента - 34,2%.

В рамках реализации мероприятий КПМ «Повышение уровня технического оснащения ЕДДС» приобретены аппаратно – программный комплекс ЕДДС и оргтехника для обеспечения автоматизированными рабочими местами диспетчеров ЕДДС и операторов 112. Уровень достижения структурного элемента-100%.

В рамках реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации основных направлений в сфере гражданской обороны» приобретены запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, изготовлены и установлены в жилых домах 64 информационных стенда. Уровень достижения структурного элимента-50%.

В соответствии с мероприятиями комплекса процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» установлены предупредительные знаки на водоёмах и проведены исследования воды, грунта и дна открытых водоемов округа.Уровень достижения структурного элимента-100%.

Комплексом процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности» были предусмотрены мероприятия по приведению в пожаробезопасное состояние территорий населенных пунктов округа и оснащение членов ДПД средствами защиты и пожаротушения. В рамках исполнения мероприятий в течение года произведено окашивание территории на площади 40,7 га, создание защитных противопожарных полос на площади 42,6 га, профилактические отжиги на площади 128,1 га. В целях оснащения членов ДПД приобретен ранцевый лесной огнетушитель, 2 зажигательных аппарата, защитные костюмы, воздуходувка. Уровень достижения структурного элимента-100%.

МП "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, использования муниципального имущества и устойчивого развития экономики Архаринского муниципального округа Амурской области»

В рамках программы в 2025 году проводилась реализация мероприятий 2 проектов и 5 комплексов процессных мероприятий.

По проекту Архаринского муниципального округа «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Архаринского муниципального округа» проведены работы по установлению границ земельных участков, определению местоположения границ объектов капитального строительства, расположенных на территории населенных пунктов с.Грибовка, с. Иннокентьевка, с. Касаткино и пгт Архара. Уровень достижения структурного элемента-100%.

Результатом реализации проекта Архаринского муниципального округа «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» в 2025 году стало оказание региональной поддержки одному субъекту МСП на модернизацию производства в сумме 1019,6 тыс. руб. Уровень достижения структурного элемента-100%.

Мероприятия комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами» выполнены в полном объеме:

- проводилась оценка муниципального имущества и земельных участков для проведения торгов;

- выявлялись свободные территории с целью вовлечения в оборот;

-проводилась инвентаризация и осуществлялось содержание муниципального имущества.

В рамках выполнения мероприятий Комплекс процессных мероприятий «Популяризация предпринимательской деятельности и поддержка предпринимательской инициативы» в 2025 году проведено торжественное мероприятие ко Дню предпринимателя, оказывалась информационно-консультационная поддержка субъектам МСП посредством проведения совещаний с участием представителей региональных структур, кредитных организаций, контрольно-надзорных органов. В течение года в социальных сетях и официальном сайте администрации было размещено 53 публикации по вопросам МСП.  Уровень достижения структурного элемента-100%

Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха». На муниципальном уровне проведены два мероприятия – муниципальный «Фестиваль меда» и «Туристический слет». Положительным результатом реализации комплекса процессных мероприятий стало увеличение количества участников. Уровень достижения структурного элемента-75%. Не реализовано мероприятие по приобретению печатной продукции.

Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета муниципального образования Архаринский муниципальный округ» достигнут на 99,9%. Не достигнут показатель «Удельный вес расходов бюджета округа, формируемых программным методом, в общем объеме расходов бюджета Архаринского округа в соответствующем финансовом году».

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». В 2025 году на территории округа была зарегистрирована одна автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб смешанных единоборств «Воин». В связи с тем что в 2025 году отсутствовали заявители, поддержка социально ориентированным организациям оказана не была. Уровень достижения структурного элимента-0%.

МП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды Архаринского муниципального округа Амурской области»

В рамках программы в 2025 году проводилась реализация мероприятий 4 проектов и 3-х комплексов процессных мероприятий.

Проект Архаринского муниципального округа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Архаринского муниципального округа» реализован на100%. Количество выполненных мероприятий по проекту – 23 ед, из них по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения – 15 ед. Количество модернизированных объектов – 42 ед. Количество разработанных документов в текущей сфере – 3 ед.

В течение года проведены следующие работы:

- установка системы химводоподготовки на 24 котельных.

- капитальный ремонт котла КЕ 4/14 на котельной № 15 в пгт. Архара.

- капитальный ремонт скважины № 2467 с установкой дополнительной ёмкости, ул. Нагорная 7.

- котельная № 5. Замена 3-х котлов КВр-1,86 на 3 котла КВм-2,5. Установка механизированной углеподачи и шлакозолоудаления.

- котельная № 10. Замена 1-го котла КЕ 4/14.

- замена котла КВр-1,25 на котел КВр-1,25 в котельной № 2.

- замена котла КВр-1,16 на котел КВр-1,25 в котельной № 2.

-замена котла КВр-0,8 на котел КВр-0,8 в котельной с. Кундур.

- замена двух котлов КВр-0,8 на два котла КВр-0,8 в котельной № 4.

- замена двух котлов КВр-1,25 на два котла КВр-1,25 в котельной № 13.

- замена котла КВр-0,8 на котел КВр-1,25 в котельной № 11.

- замена котла КВр-0,8 (№ 18) в котельной с. Аркадьевка.

- замена котла КВр-0,8 (№ 15) в котельной с. Аркадьевка.

-устройство ограждения по периметру котельной № 10, ул. Больничная, д. 7/1.

- устройство ограждения по периметру котельной № 15, ул. Амурская, д. 12.

- строительный контроль при осуществлении капитального ремонта скважины № 2467.

- строительный контроль Котельная № 5. Замена 3-х котлов КВр-1,86 на 3 котла КВм-2,5. Установка механизированной углеподачи и шлакозолоудаления.

- строительный контроль Котельная № 10 Замена 1-го котла КЕ 4/14.

- строительный контроль Устройство ограждения по периметру котельной № 10, ул. Больничная, д. 7/1.

- строительный контроль Устройство ограждения по периметру котельной № 15, ул. Амурская, д. 12.

- разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

- разработка схемы водоснабжения и водоотведения.

- разработка схемы теплоснабжения.

Проект Архаринского муниципального округа «Обеспечение энергоэффективности в бюджетной и жилищно-коммунальной сферах экономики в Архаринском муниципальном округе». Уровень достижения проекта - 97,6%.

В течение года выполнены следующие мероприятия:

- установлен прибор учета тепловой энергии в филиале МАУК «ДК Архаринского округа» с. Аркадьевка – 281,14 тыс. руб.

-проведена поверка приборов учета согласно плану поверок в бюджетных учреждениях – 210,77 тыс. руб.

- произведена замена светильников в бюджетных учреждениях – 236,81 тыс. руб.

Проект Архаринского муниципального округа «Ремонт общественной бани на территории Архаринского муниципального округа» реализован на 100%.

Проект Архаринского муниципального округа «Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов». Уровень достижения проекта -78,3%. Не был реализован проект «Книжный дворик» в связи с тем, что инициативная группа отозвала свое заявление, а также не выполнено мероприятие по ремонту 2-х шахтных колодцев.

За счет средств проекта в 2025 году:

- реализовано 6 проектов по благоустройству общественных территорий, в том числе 1 проект по спилу аварийных и сухостойных деревьев.

-подготовлен и оформлен проект для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

-реализован проект «Спортивная площадка в с. Новоспасск Архаринского муниципального округа»

-реализованы проекты: «Благоустройство муниципального кладбища с. Иннокентьевка», «Памятник воинам-землякам, участникам ВОВ с. Северное»,

-спилены, убраны аварийные и сухостойные деревья на территориях населенных пунктов – 97 шт., из них 85 – на социально значимых объектах

-реализованы проекты «Благоустройство прилегающей территории к входам в ДК и магазин "Боровичок", установка скамеек, МАФ, устройство освещения» и «Обустройство зоны отдых в селе Новосергеевка Архаринского муниципального округа».

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» уровень достижения -100%. Осуществлялось компенсирование выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, связанных с применением льготных тарифов на тепловую энергию.

Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» достигнут в 2025 году на 100%. Ликвидированы несанкционированные свалки на территориях кладбищ п. Архара, с. Домикан, с. Новоспасск, с. Черниговка.

Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по благоустройству территорий» достигнут на 100%

В рамках реализации выполнены следующие мероприятия:

-  произведена оплата уличного освещения.

- выполнена дезинфекция 33 колодцев ежемесячно в течение года.

- выполнена дезинсекция кладбищ населенных пунктов, парков им. Гагарина, Малышок, стадиона в с. Аркадьевка.

- осуществлялось содержание кладбищ: завоз песка, окашивание.

- приобретены уличные фонари, содержание и ремонт.

- аренда опор для размещения уличного освещения.

-окашивание заброшенных территорий ручным и механизированным способом, приобретение расходных материалов.

- произведен ремонт оборудования в парках им. Гагарина, Малышок.

- откачка грунтовых вод в пер. Восточный п. Архара.

- очистка от наледи территории скважины в с. Новосергеевка.

- подвоз воды в с. Антоновка.

- ремонт автобусных остановок (покраска).

- обслуживание и ремонт тракторов.

- приобретены ГСМ.

- работы по озеленению территорий.

- подготовка к новогодним мероприятиям.

- проведены субботники по благоустройству территорий.

МП «Развитие сельского хозяйства Архаринского муниципального округа Амурской области»

В рамках программы в 2025 году проводилась реализация мероприятий 3-х комплексов процессных мероприятий. Проект «Предоставление компенсации затрат на приобретение ветеринарных услуг и ветеринарных препаратов личным подсобным хозяйствам» не реализовывался.

Запланированные мероприятия комплекса процессных мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса Архаринского муниципального округа» выполнены в полном объеме:

-нарощены объемы производства зерновой продукции на 30%

- нарощены объемы производства мяса на 13,5%.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли» уничтожена дикорастущая конопля на площади 21,2 га. Уровень достижения КПМ-100%.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение санитарного благополучия на территории Архаринского муниципального округа» достигнут на 100%, произведен отлов 54 голов безнадзорных животных.

МП «Эффективное муниципальное управление Архаринского муниципального округа»

В рамках программы в 2025 году проводилась реализация мероприятий 1 проекта и 3-х комплексов процессных мероприятий.

Проект Архаринского муниципального округа Амурской области «Кадровая политика в системе муниципального управления в администрации Архаринского муниципального округа» достигнут на 100%. В целях увеличения числа квалифицированных специалистов на муниципальной службе, развитию правовой грамотности, в течение года 5 специалистов администрации прошли обучение по противодействию коррупции.
        В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение стабильности кадрового состава в администрации Архаринского муниципального округа» было обеспечено прохождение медицинского осмотра. Заболеваний, препятствующих поступлению и прохождению муниципальной службы у работников ОМСУ не выявлено. Уровень достижения КПМ-100%

Посредством реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение администрации округа, ее структурных подразделений и подведомственных учреждений» осуществлялось обеспечение деятельности МБУ «Дирекция по обеспечению деятельности муниципальных учреждений» а также эксплуатационно-техническое обслуживание, содержание зданий и служебных помещений в надлежащем состоянии. Уровень достижения КПМ-100%.

Комплекс процессных мероприятий «Исполнение переданных государственных полномочий» обеспечивал исполнение переданных полномочий в отношении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий. Уровень достижения КПМ-100%.

МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Архаринского муниципального округа Амурской области»

В рамках программы в 2025 году осуществлялась реализация 2-х комплексов процессных мероприятий.

Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общественного здоровья населения» реализован на 100%. В мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни и продвижение его принципов, приняли участие 1450 чел., что выше плана на 26%.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» реализован на 88%. Не произведены ремонты 3-х запланированных объектов спортивной инфраструктуры. Спортсмены округа приняли участие в 65 спортивных мероприятиях различного уровня, проведено 14 мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Комплекс процессных мероприятий «Плавание для всех» в отчетном году к реализации не планировался.

МП «Развитие и сохранение культуры и искусства Архаринского муниципального округа Амурской области»

В рамках программы в 2025 году проводилась реализация мероприятий 4-х проектов и 1-го комплекса процессных мероприятий.

Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» реализован на 100%. На территории округа созданы 2 модельные библиотеки в с. Иннокентьевка и детская библиотека-филиал в п. Архара.

В рамках реализации проекта Архаринского муниципального округа «Развитие отрасли культуры Архаринского муниципального округа» реализовано мероприятие по развитию и укреплению материально- технической базы в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в населённых пунктах до 50 тысяч человек, - приобретены кресла в филиал с. Кундур МАУК «ДК Архаринского округа».

Проект Архаринского муниципального округа «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» реализован на 100%

- устроена детская игровая площадка на прилегающей территории ДК в п. Архара;

-осуществлен ремонт филиала МАУК «ДК Архаринского округа» с. Иннокентьевка;

-осуществлен ремонт филиала МАУК «ДК Архаринского округа» с. Кундур.

Проект Архаринского муниципального округа «Ремонт, благоустройство памятников и захоронений, расположенных на территории Архаринского муниципального округа» достигнут на 100%. Выполнены работы по текущему ремонту памятников и благоустройству прилегающих территорий 8 памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Архаринского муниципального округа и муниципальных учреждений сферы культуры» достигнут на 100%. Организованы и проведены 27 различных   мероприятий по реализации муниципальной программы, обеспечена деятельности подведомственных учреждений, осуществлялось содержание органов местного самоуправления (отдела культуры и архивного дела).

МП «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Архаринского муниципального округа Амурской области»

В рамках программы в 2025 году проводилась реализация мероприятий 1-го проекта и 1-го комплекса процессных мероприятий.

Проект Архаринского муниципального округа «Обеспечение жильем молодых семей» достигнут на 100%. Предоставлена социальная выплата молодой семье при рождении (усыновлении) ребенка для компенсации расходов на приобретение(строительство) жилья. Одна семья получила поддержку в части приобретения жилья.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» достигнут на 100%. Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты.

Комплекс процессных мероприятий «Техническое обследование состояния многоквартирных домов на территории Архаринского муниципального округа» в отчетном году не реализовывался. Запланированное в 2025 году техническое обследование состояния 4-х многоквартирных домов не проводилось в связи с отсутствием заявлений на проведение обследования домов.

Реализация комплекса процессных мероприятий «Развитие градостроительной деятельности на территории Архаринского муниципального округа» также не проводилась в связи с тем, что документы территориального планирования и градостроительного зонирования были разработаны в 2024 году и актуализации в 2025 году не требовали.

МП «Развитие транспортной системы Архаринского муниципального округа Амурской области»

В рамках программы в 2025 году проводилась реализация мероприятий 1-го проекта и 3-х комплексов процессных мероприятий.

Проект Архаринского муниципального округа «Осуществление дорожной деятельности» достигнут на 100%:

- приведено в нормативное состояние 1,25 км автомобильных дорог, искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- установлено 343 фонаря освещения улично-дорожной сети населенных пунктов;

- осуществлялся строительный контроль (технический надзор) улично-дорожной сети населенных пунктов;

- обустроена 1 гостевая парковка.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной доступности населения» выполнен на 96,7%

- оплачивалась аренда зала ожидания для пассажиров автобусных маршрутов;

- осуществлялись регулярные перевози пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на 9-ти муниципальных маршрутах;

- изготовлены 100 маршрутных карт для автобусов.

Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт (включая разработку проектной документации, инженерные изыскания, проведение необходимых экспертиз), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе парковок (парковочных мест)» реализован на 100%.

- осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» реализован на 100%:

- проводились работы по содержанию, и установке дорожных знаков (установлены 8 дорожных знаков в с.Кундур, проведено техническое обслуживание дорожных знаков в п. Архара)

- работы по нанесению дорожной разметки на улицах и пешеходных переходах в п. Архара и в 10-ти селах округа.

-проведен конкурс «Безопасное колесо».

МП «Развитие образования Архаринского муниципального округа Амурской области»

В рамках программы в 2025 году проводилась реализация мероприятий 5-ти проектов и 7-ми комплексов процессных мероприятий.

Муниципальный проект «Все лучшее детям» выполнен на 100%,  реализованы мероприятия по капитальному ремонту МАОУ "Средняя школа с. Аркадьевка".

Муниципальный проект «Педагоги и наставники» реализован на 100%

- проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;

- осуществлялось ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций;

- осуществлялось ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, основного, среднего общего образования.

Муниципальный проект «Многодетная семья», реализован в отчетном году на 100%, выполнены мероприятия по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов.

Проект Архаринского муниципального округа «Модернизация систем дошкольного и общего образования» реализован в 2025 году на 100%.

- произведен ремонт кровли в МАОУ «СШ с. Новоспасск»;

- устройство молниезащиты на объектах муниципальных образовательных учреждений (МАОУ «СШ№95 им. Н. Щукина и МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка» в п. Архара);

- проведены мероприятия по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые (МАОУ «СШ №172» МАОУ  «ОШ с. Грибовка»);

-  благоустроен  школьный двор МАОУ"Средняя школа с. Аркадьевка";

- созданы школьные кафе в общеобразовательных организациях округа (МАОУ «СШ №172»,  МАОУ  «ОШ с. Грибовка», МАОУ «СШ с. Новоспасск»).

Проект Архаринского муниципального округа «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей» достигнут в 2025 году на 100%

- произведена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;

- обеспечены отдых и оздоровление детей.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования» реализован в 2025 году на 100% За счет средств КПМ:

- осуществлена выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования;

- обеспечена деятельность муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования;

- обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- осуществлены расходы за счет дотации на стимулирование укрупнения муниципальных образований Амурской области.

Комплекс процессных мероприятий «Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных организациях» достигнут на 100%,
организовано бесплатное питание различным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, достигнут на 100%

- осуществлялось ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций;

-  выплачивалось вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам;

- выплачивались компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому;

- обеспечивалась деятельность муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного среднего общего образования.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности дополнительного образования детей» выполнен на 100%. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей данной возрастной группы в 2025 году составила 70,3%

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка способностей и талантов у детей и молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Осуществлялась оплата труда несовершеннолетних в каникулярное время, проведено 32 мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, на профилактику правонарушений, предупреждение проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни.

Комплекс процессных мероприятий «Социальное обеспечение отдельных категорий граждан в сфере образования». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме:

- обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;

- выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения;

- осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц;

-выплаты на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приёмных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю).

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности прочих мероприятий в сфере образования». Запланированные на 2025 год мероприятия выполнены в полном объеме: осуществлялось содержание и обеспечение деятельности муниципальных организаций.

- Оценка эффективности муниципальных программ за 2025 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в соответствии с Методикой уровня достижения муниципальных программ Архаринского муниципального округа, Методикой расчета динамики прироста значений показателей муниципальных программ и их структурных элементов, утверждённых постановлением главы Архаринского муниципального округа от 17.07.2025 №507 «Об утверждении  Правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Архаринского муниципального округа», Методикой оценки качества финансового управления при реализации муниципальных программ Архаринского муниципального округа за 2025 год, утвержденной Приказом финансового управления  от 31.03.2026 №12-а Оценка эффективности реализации муниципальных программ определена в соответствии с интегральной оценкой по:

- уровню достижения муниципальных программ - 80%

-динамике прироста значений показателей - 10%

-качеству финансового управления - 10%

Вывод о степени эффективности реализации муниципальной программы осуществлен исходя из полученных интегральных оценок согласно таблице:

| Категория муниципальной программы | Степень эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность реализации программы (%) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы | Эмп ≥ 86% | эффективная |
| II | Степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего | 71% ≤ Эмп ≤ 85% | эффективная |
| III | Степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего | 49% ≤ Эмп ≤ 70% | недостаточно эффективная |
| IV | Низкая степень эффективности реализации муниципальной программы | Эмп ≤ 48% | неэффективная |

В соответствии с перечнем муниципальных программ, утверждённым распоряжением главы Архаринского муниципального округа от 22.08.2024 № 305 (в редакции от 07.11.2025№ 627) в 2025 году в Архаринском муниципальном округе реализовывалось 10 муниципальных программ.

По результатам проведенной оценки:

6 программ имеют I категорию «высокая степень эффективности муниципальной программы»:

- МП «Развитие сельского хозяйства Архаринского муниципального округа Амурской области» - 90,5%

- МП «Эффективное муниципальное управление Архаринского муниципального округа» - 90,4%

-   МП «Развитие образования Архаринского муниципального округа Амурской области» - 89,8%

- МП «Развитие и сохранение культуры и искусства Архаринского муниципального округа Амурской области» - 88,5%

-   МП «Развитие транспортной системы Архаринского муниципального округа Амурской области» - 87,92%

-   МП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды Архаринского муниципального округа Амурской области» - 86,92%.

4 программы имеют II категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня»

- МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Архаринского муниципального округа Амурской области» -84,4%

- МП "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, использования муниципального имущества и устойчивого развития экономики Архаринского муниципального округа Амурской области» -82,0%.

- МП «Обеспечение безопасности населения Архаринского муниципального округа Амурской области» - 81,2%

- МП «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Архаринского муниципального округа Амурской области» -77,2%.

Согласно Правилам формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Архаринского муниципального округа» муниципальные программы, отнесенные к I и II категориям, признаются эффективными.

Оценка эффективности муниципальных программ Архаринского муниципального округа в 2025 году представлена в Приложении №3 к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Архаринского муниципального округа по итогам 2025 года.